## Slide 1: Definition av projektet
Vad är ramarna för projektet
  Vad ska göras
  När ska det vara klart
  Hur mycket resurser får användas
För de här delarna kan en projekttriangel användas. Hörnen representerar kvalitet, tid och resurs
Kvalitet/mål – beskriver ambitionsnivån, vad som ska göras och med vilken kvalitet på utförandet
Tid – anger när projektet ska vara färdigt (deadline)
Resurser – storlek på budget och hur mycket arbetstid som ska läggas

## Slide 2: Utvärdera målformuleringen (S.M.A.R.T)
Håller målformuleringen – är den:
(S) – specifik (målet ska vara tydligt formulerat och bara gälla detta projekt)
(M) – mätbar (det ska gå att svara Ja eller Nej på frågan om målet är uppnått)
(A) – accepterad (målet ska vara förankrat hos projektdeltagare och användare)
(R) – realiserbar (målet ska gå att uppnå med de resurser som nyttjas)
(T) – tidsatt (målet ska vara uppnått vid en viss tidpunkt)

## Slide 3: Definition av projektet
Kvalitet
Tid
Resurser